# WiFiConnect - Registro de Desarrollo (Sesión Actual)

Fecha: 30/07/2026

## Resumen

Se avanzó en la integración del panel administrativo con el backend y SQL Server. Se corrigió la autenticación JWT, se verificó el CRUD de Planes y se inició la reorganización del módulo de Clientes.

## Avances realizados

Corrección del middleware verifyToken.

CRUD de Planes validado.

Listado de Clientes conectado a SQL Server.

Inicio de la reorganización del CRUD de Clientes.

Definición del flujo de recuperación de contraseña.

Organización de la documentación del proyecto.

## Estado de módulos

| Módulo | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | Funcional | JWT operativo |
| Planes | Funcional | CRUD completo |
| Clientes | En progreso | Listado listo; CRUD pendiente |
| Recuperación | Pendiente | Se implementará en la próxima sesión |
| Dashboard | Parcial | Faltan métricas reales |

## Próxima sesión

Completar CRUD de Clientes.

Implementar recuperación de contraseña.

Agregar estadísticas al Dashboard.

Continuar con Zonas y Tickets.